PRICERADAR

Multi-tenant SaaS для автоматизации закупок

Техническое описание и план развития

Версия 2.0 — актуализировано с учётом статуса разработки

2025

1. Общее описание

PriceRadar — это multi-tenant SaaS-платформа для автоматизации закупок, мониторинга цен и обработки документов поставщиков. Система обеспечивает полный цикл: от загрузки накладной до аналитики и автоматизации заказов.

Ключевая цепочка ценности PDF / фото накладной → OCR → Парсинг (AI/rules) → Нормализация товаров → Структурированные данные → Аналитика → Действия

2. Варианты ребрендинга (рекомендации)

Текущее название PriceRadar хорошо передаёт мониторинговую функцию, однако несколько узко для платформы закупок. Ниже — альтернативы:

| Название | Концепция и преимущества |
| --- | --- |
| ProcureAI | Акцент на AI-автоматизации закупок. Уже присутствует в docker-compose.procureai.yml — логичное продолжение. |
| InvoiceIQ | Делает акцент на умной обработке документов — понятно конечному пользователю. |
| SupplyLens | Метафора «линзы» — точный взгляд на поставщиков и цены. Хорошо звучит на EN/RU рынках. |
| PricePilot | Динамичное название, подчёркивает управление, а не только мониторинг. |
| Провиатор (оригинал) | Запоминается, есть отсылка к провизии/провиантуре, но сложнее в международном контексте. |

Рекомендация Если продукт планируется масштабировать за пределы RU-рынка — рекомендуется ProcureAI (уже используется в инфраструктуре) или SupplyLens. Для RU-рынка текущий PriceRadar оптимален.

3. Архитектура системы

3.1 Общая схема

Монорепозиторий с разделёнными backend/frontend сервисами:

| Слой | Технология / описание |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite. SPA с RBAC. Разделы: Dashboard, Documents, Products, Prices, Suppliers, Procurement, Telegram Admin |
| Backend API | Node.js + Express + TypeScript. REST API (/api). JWT auth (access + refresh). ES Modules. |
| OCR Pipeline | Google Cloud Vision API (основной) + Tesseract OCR (fallback). PDF: pdftoppm → PNG → OCR. |
| AI/Parser | completeJson() — OpenAI (при наличии OPENAI_API_KEY) или Ollama (через OLLAMA_URL). Извлечение полей накладной. |
| База данных | PostgreSQL. Изоляция данных через organization_id (multi-tenancy). |
| Очереди | Redis + BullMQ. Асинхронная обработка документов. |
| AI-сервис (опц.) | Отдельный docker-сервис (docker-compose.procureai.yml). Backend более не вызывает внешний parse-invoice напрямую. |

3.2 RBAC — роли и права

| Роль | Права доступа |
| --- | --- |
| super_admin | Полный доступ ко всем организациям и данным платформы |
| org_admin | Управление данными своей организации, merge/normalize товаров |
| manager | Работа с документами, продуктами, ценами в рамках организации |

3.3 Ключевые таблицы БД

organizations, users, products, product_aliases, prices, price_lists, documents, document_items, suppliers.

Важно Версионирование схемы БД (миграции) в текущей версии отсутствует. Добавление инструмента миграций (Flyway, Knex migrations, Prisma Migrate) — задача первого этапа стабилизации.

4. OCR Pipeline (ядро системы)

4.1 Поток обработки

Upload → Queue (BullMQ) → OCR (Vision / Tesseract) → Text → Parser (LLM) → DB

| Файл / ключевые модули | Назначение |
| --- | --- |
| documentsController.ts | Приём файла, создание записи в documents, постановка job в BullMQ |
| documentProcessor.ts (worker) | Управление жизненным циклом job-а обработки |
| vision.service.ts | extractTextFromImage() — Google Vision textDetection, возврат текста |
| pdfRasterizePoppler.ts | Конвертация страниц PDF в PNG через pdftoppm |
| documentOcrPipeline.ts | Оркестрация: PDF → страницы → OCR каждой; изображение → OCR; fallback на Tesseract |
| invoiceTextParser.ts | Структурирование текста: completeJson() (LLM) → {supplier, documentNumber, date, items, total, confidence} |

4.2 Логика выбора OCR

| Условие | Используемый OCR |
| --- | --- |
| Google Vision сконфигурирован и ответил текстом | Google Cloud Vision API |
| Vision недоступен / вернул пустой результат / ошибка | Tesseract OCR (fallback) |
| Смешанный (несколько страниц PDF) | Vision + Tesseract на отдельных страницах |

Логи при обработке: в documentProcessor.ts выводятся первые 500 символов OCR-текста и метка «Google Vision used» / «Tesseract OCR used».

5. Парсинг данных и нормализация товаров

5.1 Структурирование накладной (LLM)

После OCR текст передаётся в invoiceTextParser.ts → completeJson() (LLM). Извлекаемые поля:

- товар, цена, количество, поставщик

- номер документа, дата, итог, confidence score

Риск / текущее ограничение LLM-парсинг нестабилен на «грязных» OCR-данных. Приоритет Этапа 1 — добавить fallback-парсер (regex + rules) и логировать ошибки парсинга с confidence score.

5.2 Нормализация товаров

Алгоритм (без AI, rule-based):

- Применение правил: lowercase, удаление единиц измерения, очистка символов

- Поиск совпадения в таблице product_aliases

- Если алиас не найден — создаётся новый alias, ставится на модерацию

- UI модерации: объединение raw-названий с нормализованными товарами

API эндпоинты нормализации:

- GET /api/products/normalize — кандидаты на нормализацию

- POST /api/products/normalize — применение нормализации (обновление aliases, создание товара при необходимости)

6. Объединение дублей товаров (Merge)

POST /api/products/merge — безопасное атомарное объединение товаров с полным переносом истории.

| Параметр / правило | Описание |
| --- | --- |
| Body | { sourceProductIds: string[], targetProductId: string } |
| RBAC | Только org_admin и super_admin |
| Валидации | Нельзя мержить товар «сам в себя»; все товары должны принадлежать одной organization_id |
| Транзакция | BEGIN/COMMIT, полный rollback при любой ошибке |
| Перенос связей | Массовые UPDATE для: цен, изменений, линий документов, прогнозов, алиасов, маппингов, iiko |
| Дедупликация | Специфические правила для таблиц с UNIQUE (prices, supplier_prices_history, product_mapping, iiko_products_mapping) |
| Склад | Суммирование product_stock.current_stock из источников → target; строки источников удаляются |
| Удаление источников | DELETE FROM products для source (поле is_active отсутствует в схеме) |
| Логирование | JSON-событие products_merge: userId, organizationId, targetProductId, mergedSourceIds |

7. Ключевые API эндпоинты

| Эндпоинт | Назначение |
| --- | --- |
| POST /api/auth/login | Вход по логину/паролю |
| POST /api/auth/register | Регистрация пользователя |
| POST /api/auth/login-org / register-org | Вход / регистрация организации |
| GET /api/auth/me | Текущий пользователь (требует auth) |
| GET /api/products | Список товаров организации |
| PATCH /api/products/:id/priority | Установка приоритета товара |
| GET /api/products/normalize | Кандидаты на нормализацию |
| POST /api/products/normalize | Применение нормализации |
| POST /api/products/merge | Атомарное объединение товаров |
| POST /api/documents/upload | Загрузка файла → очередь OCR/парсинг |
| GET /api/documents | Список документов организации |
| GET /api/documents/:id | Документ с позициями |
| PATCH /api/documents/:id/items/:itemId | Редактирование позиции документа |
| POST /api/documents/:id/confirm | Подтверждение документа |
| GET /api/health | Health-check |
| GET /api/debug/routes | Список зарегистрированных маршрутов (DEBUG режим) |

8. Observability и мониторинг

8.1 Реализовано

- Request logging (каждый входящий запрос)

- Error handler с полным stack trace

- /api/health — health-check эндпоинт

- /api/debug/routes — список маршрутов в DEBUG-режиме

- Логирование OCR-метки и первых 500 символов текста в documentProcessor

- JSON-события merge в консоль (products_merge)

8.2 Отсутствует (задачи roadmap)

- Prometheus/Grafana метрики

- Centralized error tracking (Sentry или аналог)

- Structured logging (Winston/Pino вместо console.log)

- Alerting по аномалиям OCR confidence

9. Развёртывание

9.1 Зависимости

- PostgreSQL

- Redis

- poppler-utils (pdftoppm для PDF → PNG)

- Google Cloud credentials (./keys/google.json)

- OpenAI API key (опционально) или Ollama URL

9.2 Запуск

docker compose up --build

9.3 Переменные окружения (.env.example)

- GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=./keys/google.json

- OPENAI_API_KEY (опционально)

- OLLAMA_URL (fallback после OCR)

Примечание: backend-контейнер монтирует ./keys в /app/keys. В Dockerfile backend установлен poppler-utils.

10. Текущие ограничения и технический долг

| Проблема | Описание и приоритет |
| --- | --- |
| LLM-парсинг нестабилен | На «грязных» OCR-данных возможны потери полей. Критично — Этап 1. |
| Нет versioning схемы БД | Отсутствуют миграции. Ручное управление DDL — риск при обновлениях. Этап 1. |
| OCR зависит от качества документа | Скан низкого качества → потери данных. Частично решается confidence score. |
| Стоимость Google Vision | При росте объёма документов — значительные расходы. Требует мониторинга и квот. |
| Нет полноценного мониторинга | Отсутствуют Prometheus/Grafana, централизованный error tracking. Этап 3. |
| Нет structured logging | console.log вместо Winston/Pino — сложно агрегировать логи в prod. |
| AI-сервис опциональный | docker-compose.procureai.yml — отдельный сервис, не интегрирован в основной поток. |

11. Roadmap развития

| Этап | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Стабилизация (СРОЧНО) | В работе |
| Этап 2 | Качество данных | Запланирован |
| Этап 3 | Аналитика | Запланирован |
| Этап 4 | Автоматизация | Будущее |
| Этап 5 | AI-усиление | Будущее |

Этап 1 — Стабилизация (СРОЧНО)

- Добавить versioning схемы БД (Knex migrations или Flyway)

- Без этого любое обновление prod — ручная операция с риском потери данных

- Fallback-парсер: regex + rules после OCR при недоступности LLM

- Снизит зависимость от нестабильного LLM-парсинга на «грязных» данных

- Ввести confidence score для OCR-результата

- Пороговые значения: >0.85 — автоприёмка, 0.6–0.85 — ручная проверка, <0.6 — отклонение

- Structured logging: заменить console.log на Winston/Pino

- Логировать ошибки парсинга с контекстом (document_id, ocr_chars, confidence)

Этап 2 — Качество данных

- Улучшить нормализацию: fuzzy matching для схожих названий товаров

- Автоматический merge очевидных дублей (высокий similarity score)

- История изменений товаров (audit log)

- Bulk-операции в UI нормализации

Этап 3 — Аналитика

- Динамика цен по товару и поставщику (графики, тренды)

- Рейтинг поставщиков: цена, надёжность, частота поставок

- Детектирование аномалий (резкий рост цены > N%)

- Prometheus/Grafana: метрики платформы

- Centralized error tracking (Sentry)

Этап 4 — Автоматизация

- Автогенерация заказов на основе остатков и правил

- Рекомендации закупок: когда и у кого закупать

- Интеграция с ERP (iiko, 1С, другие)

Этап 5 — AI-усиление

- AI-сопоставление товаров (embedding similarity вместо rule-based)

- AI-прогнозирование цен на основе исторических данных

- AI-рекомендации закупок с учётом сезонности

12. Монетизация

Модель: SaaS-подписка. Предлагаемые тарифы:

| Тариф | Описание |
| --- | --- |
| Free | Ограниченный объём OCR (N документов/мес), базовые функции |
| Pro | Полный функционал, неограниченный OCR, аналитика, экспорт |
| Enterprise | Интеграции (ERP, Telegram), выделенный инстанс, SLA, onboarding |

Финансовый риск При росте объёма документов стоимость Google Cloud Vision может стать значительной. Необходимо ввести мониторинг расходов Vision API и квоты по тарифам уже на Этапе 1.

13. Архитектурные сильные стороны и риски

Сильные стороны

- Multi-tenancy с изоляцией через organization_id

- Асинхронная обработка документов (BullMQ + Redis)

- OCR abstraction: прозрачный fallback Vision → Tesseract

- Атомарный merge с полным переносом истории и rollback

- Модульность backend — каждый сервис в отдельном файле

- Масштабируемость воркеров независимо от API

Ключевые риски

- Зависимость качества данных от OCR (нет контроля входного документа)

- Нестабильность LLM-парсинга — устраняется на Этапе 1

- Стоимость Google Vision при масштабировании

- Отсутствие миграций БД — риск при обновлениях prod

- Нет мониторинга — проблемы в prod могут долго оставаться незамеченными

PriceRadar — Техническое описание v2.0